Meilenstein 1

| Aufgaben Nummer | Geschätzter Zeitaufwand | Benötigte Zeit | Grund für Abweichung | Quellen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1, A1 | 2 Minuten | 2 Minuten |  |  |
| M1, A2 | 1 Minute | 1 Minute |  |  |
| M1, A3 |  |  |  |  |
| M1, A4 | 20 Minuten | 30 Minuten | Listen |  |
| M1, A5 | 30 Minuten | 30 Minuten |  |  |
| M1 A6 | 5 Minuten | 6 Minuten |  | developer.mozilla.org |
| M1, A7 | 1 Minuten | 2 Minuten |  | validator.w3.org |
| M1, A8 | 15 Minuten | 25 Minuten | Detailarbeit wie zB passende Schriftart ändern |  |
| M1, A9 | 30 Minuten | 2 Stunden | Während CSS-Vorlesung gearbeitet | W3schools.com |
| M1, A10 | 3 Stunden | 10 Stunden | Colouring, Seiten Layout, Detailarbeit | w3school.com canva.com/colors/color-wheel stackoverflow.com |

Meilenstein 2

| Aufgaben Nummer | Geschätzter Zeitaufwand | Benötigte Zeit | Grund für Abweichung | Quellen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2, A1, Mika | 1 Minute | 1 Minute |  |  |
| M2, A2, Mika, Ben | 5 Minuten | 20 Minuten |  |  |
| M2, A3, Ben | 2 Stunden | 4 Stunden | g) Sprachänderung |  |
| M2, A4, Ben, Mika | 1 Minute | 1 Minute |  |  |
| M2, A5, Mika | 2 Stunden | 3 Stunden | Ein paar Probleme mit Arrays in Arrays | https://www.php.net/manual/en/reserved.variables.server.php |
| M2, A6, Mika | 1 Stunde | 2.5 Stunden | Ideen suchen für das Umsetzen. Logikfehler in Idee. Fehler wurden beheben | Php.net W3schools.com Google images |
| M2, A7, Ben | 2 Stunden | 2.5 Stunden | Fehlerbehebung | W3schools.com |

Aufgabe 3:

- Gefundene Fehler (Zeilennummern aktuell nach Fertigstellung der Aufgabe 3):

- Zeile 18: Fehlendes „)“

Ausgabe: Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting ')' in C:\Users\benlo\PhpstormProjects\E-Mensa_Werbeseite\beispiele\meal.php on line 14

- Zeile 62: Schreibfehler „el if“ verbessert zu „elseif“

Ausgabe: Parse error: syntax error, unexpected 'if' (T_IF) in C:\Users\benlo\PhpstormProjects\E-Mensa_Werbeseite\beispiele\meal.php on line 51

- Zeile 85: Schreibfehler „foreah“ verbessert zu „foreach“

Ausgabe: Parse error: syntax error, unexpected 'as' (T_AS), expecting ')' in C:\Users\benlo\PhpstormProjects\E-Mensa_Werbeseite\beispiele\meal.php on line 70

- In meal.php wird dem Benutzer zur Verfügung gestellt nach bestimmten Begriffen in den Bewertungen zu suchen über das Eingabefeld, und über die URL mit dem Parameter „search_min_stars“ kann man nach minimaler Sternebewertung filtern.

Meilenstein 3

| Aufgaben Nummer | Geschätzter Zeitaufwand | Benötigte Zeit | Grund für Abweichung | Quellen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3, A1, Ben |  |  |  |  |
| M3, A2, Mika | 1 Stunde | 2 Stunden | Optionale Aufgabe versucht und Funtionen geschrieben die rendundanten Code reduziert haben | https://www.w3schools.com/ https://www.php.net/manual/en/function.stripos.php |
| M3, A3, Ben, Mika | 10 Minuten | 10 Minuten |  |  |
| M3, A4, Ben |  |  |  |  |
| M3, A5, Mika | 2 Stunden | 2 Stunden | Paar Probleme Join zu verstehen und umzusetzen | https://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp |
| M3, A6, Ben |  |  |  |  |
| M3, A7, Ben |  |  |  |  |
| M3, A8 Mika | 3 Stunden | 3.5 Stunden | Modell nochmal umgeändert. | https://draw.io |
| M3, A9 Mika | 10 Minuten | 5 Minuten |  |  |

M3 Aufgabe 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

UPDATE allergen SET NAME="Kamut" WHERE CODE="a6";

16.

INSERT INTO gericht(id,name)

VALUES (21,"Currywurst mit Pommes");

INSERT INTO gericht_hat_kategorie(gericht_id,kategorie_id)

VALUES(21,3);

17. (Optional)